个人周报

报告期：[2016-10-31[2016-11-13]

报告人：[李尊浩]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定项目 | 2016.11.1-2016.11.4 | 100% |
| 需求分析，可行性研究，需求调研 | 2016.11.4-2016.11.8 | 100% |
| 界面原型 | 2016.11.8-2016.11.13 | 100% |

* **问题和关注点**
* 项目确定是重中之重，项目确定之后就是需求分析，可行性，调研等并落实到文档
* 还有就是界面原型的确定
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 确定包名，类名等等 | 2016.11.14-216.11.15 | 100% |
| 项目开始 | 2016.11.15-2016.11.20 | 100% |