个人周报

报告期：[2016-10-31[2016-11-13]

报告人：[李尊浩]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定包名 | 2016.11.14-2016.11.15 | 100% |
| 项目开始 | 2016.11.16-2016.11.20 | 100% |

**问题和关注点**

**确定包名，同意项目编码规范，开始编码**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 创建数据库的准备工作 | 2016.11.21-2016.11.22 | 100% |
| 设计数据库，创建数据库 | 2016.11.23-2016.11.26 | 100% |
| 分析数据库表之间的关系，创建数据库表 | 2016.11.27 | **2**0% |