个人周报

报告期：11.14至 11.20

报告人：孙成

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 统一命名规范 | 11.14-11.15 | 100% |
| 创建实体类，导入jar包，统一包名 | 11.15-11.17 | 80% |
| 完成主页的设计与修饰 | 11.17-11.20 | 80% |

**问题和关注点**

**实体类应考虑清楚都有哪些属性，谨慎创建。主页的设计根据界面原型优化**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 剩余任务完成 | 11.21-11.23 | 100% |
| 部分功能实现 | 11.23-11.27 | 40% |