个人周报

报告期：10.25至 10.30

报告人：张迪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目成员确定 | 10.25~10.26 | 100% |
| 讨论做什么项目并预估难易 | 10.26~10.30 | 50% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

**组队成员分工，确定人员的分配，最关键是确定项目**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 确定项目 | 10.31~11.4 | 100% |
| 需求分析，可行性，调研 | 11.4~11.13 | 100% |