个人周报

报告期：11.14至 11.20

报告人：张迪

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定包名，类名等等 | 11.14~11.15 | 100% |
| 登录页建立 | 11.15~11.20 | 80% |
| 主页及数据库建立 | 11.15~11.20 | 80% |

**问题和关注点**

**登录页和主页的布局及功能实现是大问题**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 剩余任务完成 | 11.21~11.23 | 100% |
| 功能实现 | 11.23~11.27 | 40% |