个人周报

报告期：11.21至 11.27

报告人：张迪

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 登录页建立剩余 | 11.21~11.23 | 100% |
| 主页及数据库建立 | 11.21~11.23 | 100% |
| 功能实现 | 11.23~11.27 | 40% |

**问题和关注点**

登录页，主页，数据库功能的实现完成，关键难点是功能的实现并与数据库的链接。

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 功能实现 | 11.28~11.4 | 80% |
|  |  |  |