个人周报

报告期：[2016-10-25]至[2016-10-31]

报告人：[李尊浩]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定项目成员 | 2016.10.25-2016.10.26 | 100% |
| 讨论做什么项目，估计可行性 | 2016.10.27-2016.10.31 | 40% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

确定项目成员，讨论做什么项目，项目可行性

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 确定项目 | 2016.11.1-2016.11.4 | 100% |
| 需求分析可行性，调研 | 2016.11.4-2016.11.13 | 100% |