个人周报

报告期：[2016-12-5]-[2016-12-11]

报告人：[李尊浩]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 测试项目 | 2016.12.12-2016.12.16 | 100% |
| 编写测试文档 | 2016.12.17-2016.12.18 | 100% |

**问题和关注点**

**测试项目问题，遇到bug,编写测试文档。**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 修复bug | 2016.12.19-2016.12.20 | 100% |
| 提交测试 | 2016.12.21-2016.12.25 | 100% |