个人周报

报告期：11.7至 11.13

报告人：李晓阳

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 学习使用Axure | 11.7 | 100% |
| 界面原型的设计 | 11.8~11.9 | 80% |
| 初期检查 | 11.9-11.10 | 100% |
| 界面原型的改善与优化 | 11.10-11.13 | 100% |

**问题和关注点**

**界面原型的设计应该优化又美观，并能体现项目的主要模块和功能展示**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 统一命名规范 | 11.14-11.15 | 100% |
| 统一包名，导入jar包 | 11.15-11.16 | 60% |
| 创建实体类 | 11.17-11.20 | 100% |