个人周报

报告期：11.21至 11.27

报告人：李晓阳

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 主页设计剩余的部分完成 | 11.21~11.23 | 100% |
| 级联菜单的设计与实现 | 11.23~11.25 | 100% |
| 部分功能实现 | 11.25~11.27 | 60% |

**问题和关注点**

主页设计的美观，级联菜单的美观，关键难点是功能的实现并与数据库的链接。

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 主要功能全部实现 | 11.28~12.4 | 80% |
|  |  |  |