个人周报

报告期：11.28至 12.4

报告人：李晓阳

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 客户资料和供应商资料的增删改查 | 11.28-11.30 | 100% |
| 更改客户和供应商的添加功能 | 12.1-12.2 | 100% |
| 数据库的连接 | 12.3-12.4 | 90% |

**问题和关注点**

**增删改查功能的实现**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成剩余功能和整合 | 12.5~12.7 | 100% |
| 后期修改 | 12.8~12.11 | 100% |