个人周报

报告期：12.05至 12.11

报告人：李晓阳

**本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 功能实现，代码整合 | 12.5~12.7 | 100% |
| 后期修改 | 12.8~12.11 | 100% |
|  |  |  |

**问题和关注点**

**功能全部实现后整合是否会发生问题，发现并解决**

**下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 测试，发现问题解决问题 | 12.12~12.18 | 100% |
|  |  |  |