个人周报

报告期：2016-10-25至2016-10-31

报告人：董玉韩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.项目成员确定 | 2016-10-25~2016-10-26 | 100% |
| 2.讨论做什么项目并预估难易 | 2016-10-27~2016-1031 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **组队成员分工，确定人员的分配，最关键是确定项目**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.确定项目 | 2016-11-1~2016-11-4 | 100% |
| 2.需求分析，可行性，调研 | 2016-11-5~2016-11-8 | 100% |
|  |  |  |