个人周报

报告期：2016-11-17至2016-11-24

报告人：董玉韩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完善登录页的页面 | 2016-11-17~2016-11-21 | 100% |
| 2.整合最近小组成员的代码，应对下周三的第一次项目展示 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

**登录页的整体效果已经完善，整合代码的视乎出现了一些问题，有的是小组成员包名命名不规范导致的**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.对采购信息的设计及代码的实现 | 2016-11-25~2016-11-27 | 完成100% |
| 2.对采购退货的设计及代码的实现 | 2016-11-28~2016-12-31 | 完成100% |