个人周报

报告期：2016-11-1至2016-11-8

报告人：董玉韩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.确定项目 | 2016-11-1~2016-11-4 | 100% |
| 2.需求分析，可行性，调研 | 2016-11-5~2016-11-8 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **组队成员分工，确定人员的分配，最关键是确定项目**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成报告 | 2016-11-9~2016-11-10 | 100% |
| 2.统一命名规范，包名导入jar包 | 2016-11-11~2016-11-12 | 100% |
| 3.登录页的初步建立 | 2016-11-13~2016-11-16 | 100% |