个人周报

报告期：2016-12-1至2016-12-8

报告人：董玉韩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成对登录失败页的设计 | 2016-12-1~2016-12-2 | 完成100% |
| 2.调整采购信息，采购退货出现的bug | 2016-12-3~2016-12-5 | 完成100% |
| 3.和组员李尊浩，张迪共同完成了商品销售，退胡的崩溃，bug | 2016-12-6~2016-12-8 | 完成100% |

* **问题和关注点**
* **这一整周都在调bug，采购信息，采购退货跳转的页面总是出错，最后解决**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.和李尊浩一起解决页面整合的问题 | 2016-12-9~2016-12-11 | 完成100% |
| 2.优化页面 | 2016-12-12~2016-12-16 | 完成100% |