个人周报

报告期：2016-12-9至2016-12-16

报告人：董玉韩

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.和李尊浩一起解决页面整合的问题 | 2016-12-9~2016-12-11 | 完成100% |
| 2. 采购信息提交页面跳转的问题 | 2016-12-12~2016-12-13 | 完成100% |
| 3.优化页面，测试 | 2016-12-13~2016-12-16 | 完成100% |

* **问题和关注点**
* **这一整周都在调bug，采购信息，采购退货跳转的页面总是出错，最后解决**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.测试 | 2016-12-16~ | 完成100% |
|  |  |  |