**变更跟踪单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更提交** | | | | | | |
| 变更标题： 首页中间部分增加一些特效 | | | | 系统/子系统名称： 公司pos系统 | | |
| 变更提出部门：小组内部 | 申请时间：2016年11月15日 | | | | 期望完成时间：2016年 11 月23日 | |
| 变更发起人：李尊浩 | 联系电话：1\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | | | | 上级负责人签字：张迪 | |
| 变更内容及原因（如内容多可在本表后添加附件）  中间展示内容的时候地方太过于古板，希望增加一些功能使其看起来更加有趣 | | | | | | |
| **变更预处理** | | | | | | |
| 变更接收人签字： 张迪 日期： 2016 年 11月 15日 | | | | | | |
| 分类： √新增需求 业务调整 □程序优化 □程序改错  □其它 | | | | | | |
| 变更编号： “公司pos系统”变更-05 | | | | 对应问题编号：05 | | |
| **CCB评审** | | | | | | |
| CCB评审结论：√同意变更 □不同意变更 □延期处理 | | | | | | |
| CCB意见：  新功能有一定的技术含量，需要一定时间研究；  进度会发生变化，要评估好变化的影响。  CCB成员签字： 张迪    日期： 2016 年 11 月 10 日 | | | | | | |
| 项目团队反馈意见及对需求的分析与设计（）：  1) 要求界面人员设计增加的特效之后的界面；  2) 要求开发人员完成该功能的编码修改；  3) 要求项目经理调整范围基准完善本部分，并调整相应的进度基准反映本变更；  4) 要求测试人员严格测试本变更；  填写人签字： 李尊浩  审核人签字： 张迪  日期：2016 年 11 月 15日 | | | | | | |
| **项目团队（计划）** | | | | | | |
| 预计提交版本时间： 2016年11月23日 | | 所耗人力： 5 （人日） | | | | 投入人数：3 |
| 费用开支：人员费用 \* 、软件费用 \* 、设备费用\* | | | | | | |
|  | | | | PM签字： | | |
| **变更跟踪** | | | | | | |
| 变更执行结果: √符合要求 □不符合要求 □变更取消 | | | | | 完成时间：2016年11月15号 | |
| 验收人签字：小组人员 | | | 开发负责人签字:小组人员 | | | |