2016.11.10

1. 统一命名规范, 包名 类名 导入jar包 发现问题解决问题 环境配置

2016.11.14到11.20

张迪 董玉韩: 登录页的建立与修饰

1：建立简单登录页  
2：找好的背景图和登录框  
3：用户名为空处理  
4：验证码处理  
5：记住密码  
6：重置用户名和密码

孙成 李晓阳: 主页设计与修饰

1.主页布局与修饰

2.主页一级，二级菜单的处理  
3.背景图  
4.图片问题

李尊浩: 整合hibernate与spring框架

2016.11.15

根据时间安排,具体分工,复习已有知识查询难点,根据自己情况完成计划.

2016.11.17

今天大家基本已经把任务完成,但还剩下一些问题,争取到周日把剩下的任务都完成,下周一进行小组的代码整合,并处理一些整合后的问题,发布新任务.

2016.11.21

董玉韩: 整合代码应对周三抽查

张迪: 做PPT

孙成,李晓阳,李尊浩: 按计划继续做任务

2016.11..23

计划照常进行

2016.11.24

编写代码中遇到的问题，像不清楚知识点，出现的错误，自己去查一些视频或者百度问问，由于我们开始时间不长，大家把代码做规范，注释这些都要做好。

2016.11.24

今天周四了，也就是这周最后一天了，这周计划基本完成了，如果有问题自己加班解决，尽可能的时间往前赶

11.28

李尊浩：解决一下数据库添加时出现的问题其他问题再往后等等，必要的时候加加班

11.29

各个功能出现的问题按分配的人大家处理一下，尽量明天上午解决了

11.30

我们东西出现了不小的问题，这周就剩下明天一天了明天解决一下不要等到下周了，问题解决了大家再继续向后进行项目

11.31

今天的问题解决了大部分，还有一点，出现问题的人员这周末务必解决。争取下周我们整合的时候不要出现问题

12.5

我们的项目已经到了最后阶段了，大家努力下

12.7

项目基本完成了，还有个尾巴，完成的帮一忙，另外我们的项目可能界面不是很好或者功能方面的问题大家想想有什么好的主意，让我们的项目好看一些，大家都想想，也可以上网找一些模板替换一下。

12.12

测试结果有一些问题

采购信息：修改 采购退货：查询和修改一样 销售信息：提交，客户名称 库存统计：500

大家看看

12.13

只剩下销售退后问题了，明天大家一起看看，还有一些文档都需要写大家加把劲，老师还没说检查的时间但是大家尽可能解决掉问题