周报

报告期：11.14至 11.20

报告人：张迪

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 项目开始 | 11.14~11.20 | 张迪 | 100% |

* **本周执行情况**

登录页，主页，数据库的功能，界面已经基本实现但还有一些问题，包名类名等等已经确定

* **问题和关注点**

**万事开头难，开始做的时候较难，登录页的验证码不容易实现，数据库不好建立**

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 剩余任务完成，开始做功能实现 | 11.21~11.27 | 张迪 | 40% |