周报

报告期：11.21至 11.27

报告人：张迪

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 剩余任务完成，开始做功能实现 | 11.21~11.27 | 张迪 | 40% |

* **本周执行情况**

登录页，主页，数据库的功能，界面已经解决剩下的问题，功能实现已经开始

* **问题和关注点**

**功能实现中数据库的问题**

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 功能实现 | 11.28~11.4 | 张迪 | 80% |